## Таблица вариантов

| Задача | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № варианта задания | Номера вариантов задач |
|  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
|  | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
|  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
|  | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
|  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 |
|  | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 |
|  | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 |
|  | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 2 |
|  | 2 | 5 | 7 | 9 | 2 | 4 |
|  | 3 | 7 | 9 | 2 | 4 | 6 |
|  | 4 | 9 | 2 | 4 | 6 | 8 |
|  | 5 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
|  | 6 | 4 | 6 | 8 | 10 | 1 |
|  | 7 | 6 | 8 | 10 | 1 | 3 |
|  | 8 | 8 | 10 | 1 | 3 | 5 |
|  | 9 | 10 | 1 | 3 | 5 | 7 |
|  | 10 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
|  | 1 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | 2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 |

## Контрольное задание №1

Задача 1.	Построить сетевой график, определить критический путь и резервы времени выполнения работ

|  | Вариант 1 | Вариант 2 | Вариант 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Работа | Длитель-ность | Предшест-вующие работы | Длитель-ность | Предшест-вующие работы | Длитель-ность | Предшест-вующие работы |
| a1 | 5 |  | 5 |  | 5 |  |
| a2 | 8 |  | 8 |  | 8 |  |
| a3 | 11 |  | 11 |  | 11 |  |
| a4 | 6 | a1 | 6 | a1 | 6 | a1 |
| a5 | 12 | a1, a2 | 12 | a1, a2 | 12 | a1, a2 |
| a6 | 18 | a1, a2, a3 | 18 | a1, a3 | 18 | a2,a3 |
| a7 | 7 | a4, a5, a6 | 7 | a4, a5, a6 | 7 | a4, a5, a6 |
|  | Вариант 4 | Вариант 5 | Вариант 6 |
| Работа | Длитель-ность | Предшест-вующие работы | Длитель-ность | Предшест-вующие работы | Длитель-ность | Предшест-вующие работы |
| a1 | 5 |  | 5 |  | 8 |  |
| a2 | 8 |  | 8 |  | 11 |  |
| a3 | 11 |  | 11 |  | 15 |  |
| a4 | 6 | a1 | 6 | a1 | 6 | a1 |
| a5 | 12 | a1, a2 | 12 | a2 | 18 | a1, a2 |
| a6 | 18 | a3 | 18 | a1, a3, a5 | 12 | a2,a3 |
| a7 | 7 | a4, a5, a6 | 7 | a4, a6 | 7 | a4, a5, a6 |
|  | Вариант 7 | Вариант 8 | Вариант 9 |
| Работа | Длитель-ность | Предшест-вующие работы | Длитель-ность | Предшест-вующие работы | Длитель-ность | Предшест-вующие работы |
| a1 | 8 |  | 8 |  | 8 |  |
| a2 | 11 |  | 11 |  | 11 |  |
| a3 | 15 |  | 15 |  | 15 |  |
| a4 | 6 | a1 | 6 | a1 | 6 | a1 |
| a5 | 18 | a1, a2 | 18 | a1, a2 | 18 | a1, a2 |
| a6 | 12 | a1, a3 | 12 | a2, a3 | 12 | a3 |
| a7 | 7 | a4, a5, a6 | 7 | a4, a5, a6 | 7 | a4, a5, a6 |
|  | Вариант 10 |
| Работа | Длитель-ность | Предшест-вующие работы |
| a1 | 8 |  |
| a2 | 11 |  |
| a3 | 15 |  |
| a4 | 6 | a1 |
| a5 | 18 | a2 |
| a6 | 12 | a1, a3, a5 |
| a7 | 7 | a4, a6 |

Задача 2. Записать первые 4 члена последовательности yii, заданной разностным уравнением 2-го порядка, решить это уравнение (проверив) решение, охарактеризовать устойчивость решения.

| Вариант 1 | Вариант 6 |
| --- | --- |
| Вариант 2 | Вариант 7 |
| Вариант 3 | Вариант 8 |
| Вариант 4 | Вариант 9 |
| Вариант 5 | Вариант 10 |

Задача 3. Для взвешенного орграфа для экосистемы «кролики – лисы» построить его матрицу. Охарактеризовать устойчивость системы

Записать последовательности, соответствующие числу пар кроликов и лис, при начальных условиях (20,10) и увеличении (за счет миграции) в начальный момент числа пар лис на 1.

| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| а | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0,75 | 0,75 | 0,5 | 0,5 |
| b | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0,5 | 1 |
| c | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 |

## Контрольное задание №2

Задача 4. Найти общее решение дифференциального уравнения первого порядка.

| Вариант 1 | Вариант 6 |
| --- | --- |
| Вариант 2 | Вариант 7 |
| Вариант 3 | Вариант 8 |
| Вариант 4 | Вариант 9 |
| Вариант 5 | Вариант 10 |

Задача 5. Найти общее решение неоднородного дифференциального уравнения второго порядка с постоянными коэффициентами.

| Вариант 1 | Вариант 6 |
| --- | --- |
| Вариант 2 | Вариант 7 |
| Вариант 3 | Вариант 8 |
| Вариант 4 | Вариант 9 |
| Вариант 5 | Вариант 10 |

## Контрольное задание №3

Задача 6. Найти стационарные вероятности и стационарное математическое ожидание для марковского процесса N, заданного графом переходов состояний.

| Варианты 1 – 3. |  |
| --- | --- |
| Варианты 4 – 6. |  |
| Варианты 7 – 10. |  |

| Вариант |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 8 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |

# Text boxes

лисы

кролики

а

-b

1

-c